УДК

Павлов И.Б.

Процессное управление проектами ПО СТАДИЯМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Аннотация: В статье приводится описание процессов, присущих основным этапам проектного управления в рамках жизненного цикла проекта. В статье, описываются особенности основных этапов ЖЦП, а также даются пояснения и описания основных процессов, характерных для каждого этапа жизненного цикла проекта. Также приводится графическая характеристика соответствия процессов и этапов проекта в рамках концепции жизненного цикла проекта.

Ключевые слова: проект, жизненный цикл проекта, этапы проекта, управление проектом, процессный подход

Процессное управление проектами представляет собой комплексный методологический подход, объединяющий в себе принципы управления проектами и бизнес-процессами с целью оптимизации и координирования деятельности организации, который обеспечивает сбалансированное взаимодействие между стратегическими и оперативными задачами предприятия, позволяя эффективно реагировать на переменные условия внешней среды.

Управление проектами предполагает осуществление последовательности действий, направленных на достижение цели в рамках временных ограничений. Продолжительность проекта в любой сфере вне зависимости от уникальности и сложности содержит определенные этапы, имеющие начало и завершение. Очередность протекания проекта может быть разделена на набор этапов и фаз, протекающих как в последовательной, так и в параллельной взаимосвязи. Эта последовательность протекания основных этапов представляет собой жизненный цикл проекта [1, с. 176].

Все этапы жизненного цикла проекта могут быть разделены на подпроекты и фазы, в рамках которых осуществляется определенная последовательность процессов.

В рамках процессного управления проектами осуществляется проектирование и реализация определенной последовательности бизнес-процессов, направленных на достижение как промежуточных целей отдельных этапов, так и всего проекта [6, c.3321].

Отдельные процессы распределяются последовательно по всем этапам жизненного цикла проекта. Понимание жизненного цикла и его основных этапов дает возможность грамотной организации деятельности, гибкого реагирования при любом несоответствии плановым показателям, установления адекватных сроков работ и более точного прогнозирования завершения работ и получения результатов.

При этом, необходимо отметить, что все осуществляемые процессы тесно связаны с этапами проекта. Стандарт ISO 21500 предлагает использовать всего 4 основных этапа проекта [7, с. 121]:

1) разработка концепции проекта;

2) планирование и организация выполнения;

3) реализация проекта;

4) завершение проекта.

Для того, чтобы более эффективно реализовывать каждый бизнес-процесс, необходимо понимать, на какой стадии находится проект. Это позволит более четко выполнять задачи как самого этапа проекта, так и отдельно взятых процессов.

Согласно стандарту PMBOK, основными этапами процессов в рамках управления проектами являются [2, с. 67]:

1) процессы инициации;

2) процессы планирования и организации выполнения;

3) процессы реализация проекта;

4) процессы мониторинга и контроля;

4) процессы завершения.

В целом, все группы процессов соотносятся с соответствующим этапом проекта. Что же касается группы процессов мониторинга и контроля, то данные процессы осуществляются на каждом этапе.

Связь этапов проекта и групп процессов представлена на рис. 1.

Процессы мониторинга и контроля

Процессы

инициации

Процессы

завершения

Процессы планирования

Процессы исполнения

Начало проекта

Окончание проекта

Процессы мониторинга и контроля

Процессы

инициации

Процессы

завершения

Процессы планирования

Процессы исполнения

Начало проекта

Окончание проекта

Рисунок 1 - Связь этапов проекта и групп процессов

Управление бизнес-процессами: учебник / под ред. Н.Д. Корягина. – М. : ИД Академии Жуковского, 2023, С. 161

Рассмотрим более подробно взаимосвязь между основными этапами проекта и группами процессов.

Так первым этапом управления проектами является этап разработки концепции проекта или его инициация. На первой стадии инициации или разработки концепции проекта осуществляется определение целей, а также проводятся различные исследования, обсуждаются анализы. Результатом проведенного исследования является постановка целей и задач. Также на данном этапе осуществляется написание концепции проекта, проводятся все расчеты и проводится экономическое обоснование. Поиск партнеров также проводится на данном этапе, после подбора которых разрабатывается устав проекта [4, с. 102].

В рамках этапа инициации проекта осуществляются следующие элементы процессного управления:

- разработка устава проекта;

- идентификация заинтересованности сторон.

При разработке устава проекта важную роль играет сбор необходимой информации, определение видения, цели и миссии проекта. Также здесь определяются основные критерии успешности. При определении заинтересованных сторон важной частью является составление списка стейкхолдеров, основных лиц, оказывающих влияние на проект, их роли и назначение [8, с.97].

Далее на втором этапе управления проектами осуществляется планирование и организация проекта, что предполагает формирование подробного плана проекта. На этом этапе осуществляется подробное планирование бюджета, формируется команда проекта с распределением ролей, намечается последовательность выполнения намеченных планов, оцениваются риски проекта, а также подбираются способы их нивелирования. Важной частью протекания процессов на данном этапе является своевременное обеспечение участников команды проекта необходимой информацией, для чего им предоставляется доступ к течению проекта, проводятся организационные совещания.

В рамках этапа планирования и организации проекта осуществляются большое число элементов процессного управления, среди которых укрупненно основными являются:

- определение состава работ;

- определение стоимости и бюджета проекта;

- определение рисков и составление плана управления ими.

Поскольку этап планирования является одним из важных, то здесь присутствует достаточно большое число процессов, в рамках которых собираются основные требования, определяется содержание, состав и иерархия работ, планируется расписание работ, определяются основные операции и их последовательность и длительность, оценивается стоимость каждого вида работ, сводимая затем в бюджет проекта, планируются ресурсы, источники их обеспечения, график поставки, идентифицируются риски, проводится их количественная и качественная оценка, разрабатываются мероприятия по их нивелированию и т.д. [8, с. 101]

Следующим этапом проекта является этап реализации, который заключается в контролировании синхронного запуска рабочего процесса во всех отделах, согласно проекту. Также на этапе реализации осуществляется постоянный текущий контроль исполнения задач проекта, в результате которого проводятся необходимые корректировки. Необходимым условием успешного протекания данного этапа является наряду с успешным запуском проекта также является наблюдение работы всей команды проекта до полного окончания задач указанного этапа. Также на этапе реализации необходимо постоянно контролировать расход ресурсов, корректировать выполнение плана и достижение целей, оценивать риски и планировать мероприятия по их нивелированию [3, с. 98].

В рамках этапа реализации проекта осуществляются также значительное число элементов процессного управления, среди которых укрупненно основными являются:

- руководство и управление работами проекта;

- управление знаниями проекта;

- управление командой и коммуникациями.

На этапе реализации проекта осуществляются процессы, предназначенные на достижение целей, составленных при планировании. Здесь осуществляются основные процессы, направленные на руководство работами, знаниями проекта, управление качеством работ, приобретение ресурсов, развитие и управление командой проекта, коммуникациями внутри команды, реагированием на риски и т.д. [8, с. 102].

Последний этап - этап завершения проекта, когда происходит окончание всех работ по проекту, после чего готовится и сдается документация заказчику или той команде, которая будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию объекта. На данном этапе подводятся итоги хода проекта, анализируются неудачи и факторы их возникновения, извлекаются полезные уроки. Результатом данного этапа является проведение совещания для заказчиков с освещением всех успешных итогов. Все результаты оформляются документально и все документы хранятся централизованно.

В рамках этапа закрытия проекта осуществляются формальные процедуры завершения, связанные с подписанием актов работ, окончания работ, сдачи объектов и т.д.

На всем протяжении всех этапов проекта осуществляется постоянный мониторинг и контроль осуществления тех или иных процессов. Так в рамках группы процессов контроля осуществляются работы для отслеживания и анализа исполнения проекта. Также в ходе всего проекта выявляются области, требующие внесения изменений. В ходе группы процессов мониторинга и контроля осуществляются процессы, направленные на мониторинг правильности проектирования на начальном этапе, контроль качества, стоимости и поставок ресурсов, контроль качества выполняемых работ, постоянно мониторятся возможности возникновения рисковых ситуаций, влияющих на проект, инициируются мероприятия по их нивелированию и т.д. [8, с. 107]

Для более точного представления перечня процессов на каждом этапе управления проектом представим на рисунке 2 характеристику этих процессов.

Рисунок 2 – Характеристика перечня процессов на каждом этапе управления проектом

Управление проектами: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2025, С. 213.

Повышение качества процессного управления проектами на стадиях жизненного цикла достигается за счет автоматизации бизнес-процессов, интеграции данных и внедрения современных методов анализа, позволяющих принимать более обоснованные управленческие решения [5].

Таким образом, соотнесение процессов с основными этапами проекта позволяет четче понимать шаги, которые необходимо предпринимать на каждом из них. Имея наглядное представление о проекте с разбивкой на этапы ЖЦП и включение в них процессов, можно более эффективно осуществлять управление проектом, выполнять работы на каждом этапе, повысить качество коммуникаций и проекта в целом.

Библиографический список

1. Берсенев, В. С. Основные модели формирования жизненного цикла проекта / В. С. Берсенев // Молодой ученый. – 2021. – № 28(370). – С. 176-179.

2. Гаврилова, О.А. Методологические основы проектирования в условиях автоматизации систем технической подготовки производства: учебное пособие / О. А. Гаврилова. — Москва: Знание-М, 2024. — 116 с.

3. Горбашко, Е.А.  Управление проектами: учебник для вузов / Е.А. Горбашко; под редакцией Е. А. Горбашко. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 358 с.

4. Зуб, А. Т.  Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 397 с.

5. Наугольнова И.А. История становления и перспективы развития процессного управления организацией / И.А. Наугольнова // Лидерство и менеджмент. – 2023. – Т 10, № 1. – С. 53 – 64

6. Наугольнова, И. А. Отечественный и зарубежный опыт внедрения и развития процессной модели управления на предприятиях различных отраслей / И. А. Наугольнова, Н. В. Никитина // Креативная экономика. – 2023. – Т. 17, № 9. – С. 3313-3330. – DOI 10.18334/ce.17.9.119107. – EDN CYPYXE.

7 Управление проектами: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 383 с.

8. Управление бизнес-процессами: учебник / под ред. Н.Д. Корягина. – М. : ИД Академии Жуковского, 2023. – 388 с.

Информация об авторе

Павлов Илья Борисович, аспирант 3 курса, Самарский государственный экономический университет, научный руководитель Наугольнова И.А., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, организации и стратегии развития предприятия Самарского государственного экономического университета (г.Самара, улица Советской Армии, 141, e-mail: samtissot2013@gmail.com)

Pavlov I.B.

PROCESS PROJECT MANAGEMENT BY LIFE CYCLE STAGES

Abstract. The article describes the processes inherent in the main stages of project management within the project lifecycle. The article describes the features of the main stages of the housing and communal services, as well as provides explanations and descriptions of the main processes characteristic of each stage of the project life cycle. It also provides a graphical description of the correspondence of the processes and stages of the project within the framework of the project lifecycle concept.

Keywords: project, project lifecycle, project stages, project management, process approach

Information about the author

Pavlov Ilya Borisovich, 3rd year postgraduate student, Samara State University of Economics, Scientific supervisor: I.A. Naugolnova, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics, Organization and Enterprise Development Strategy at Samara State University of Economics (141 Sovetskaya Armii Street, Samara, e-mail: samtissot2013@gmail.com)

Bibliographic list

1. Bersenev, V. S. Basic models of project lifecycle formation / V. S. Bersenev // Young Scientist. – 2021. – № 28(370). – Pp. 176-179.

2. Gavrilova, O.A. Methodological foundations of design in the context of automation of production preparation systems: textbook / O. A. Gavrilova. Moscow: Znanie-M, 2024. 116 p.

3. Gorbashko, E.A. Project management: a textbook for universities / E.A. Gorbashko; edited by E. A. Gorbashko. Moscow : Yurait Publishing House, 2025. 358 p.

4. Zubov, A. T. Project management: textbook and workshop for universities / A.T. Zubov. — 2nd ed., revised. and add. Moscow: Yurait Publishing House, 2025. 397 p.

5. Nauglnova I.A. The history of formation and prospects of development of process management of the organization / I.A. Nauglnova // Leadership and management. – 2023. – T 10, No. 1. – pp. 53-64

6. Naugolnova, I. A. Domestic and foreign experience in the implementation and development of a process management model at enterprises in various industries / I. A. Naugolnova, N. V. Nikitina // Creative Economy, 2023. Vol. 17, No. 9. P. 3313-3330. DOI 10.18334/ce.17.9.119107.

6. Project management: textbook and workshop for secondary vocational education / A. I. Balashov, E. M. Rogova, M. V. Tikhonova, E. A. Tkachenko; edited by E. M. Rogova. Moscow : Yurait Publishing House, 2025. 383 p.

7. Business process management: textbook / edited by N.D. Koryagin. Moscow : Publishing House of the Zhukovsky Academy, 2023. 388 p.